TARKASTUS- JA PUHDISTUSPÖYTÄKIRJA

| Kohde: | Myyrmäen A-Klinikka ja katkaisuhoitoasema |
| --- | --- |
| Kohteen osoite: | Korutie 3 01600 VANTAA |

| Tilaajan nimi: | Vantaan kaupunki |
| --- | --- |
| Tilaajan edustaja: | Pentti Rytkönen |
| Tilaajan osoite: | Tuupakankuja 2, 01740 Vantaa |
| Tilaajan puh: |  |

| Tarjoajan nimi: | J.Hakanen Ky |
| --- | --- |
| Tarjoajan edustaja: | Juha Hakanen |
| Tarjoajan osoite: | Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa |
| Tarjoajan puh: | 040-5155037 |

| Puhdistuspm. | 17.3-26.3.2009 |
| --- | --- |

| TYÖMENETELMÄT: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Koneellinen harjaus | 5. Paineilmapuhdistus | 9. Hiekka- / soodapuhallus |
| 2. Harjaus / kaavinta | 6. Pesu | 10. Desinfektointi, Aine: |
| 3. Imurointi | 7. Höyrypuhdistus | 11. Ultraääni |
| 4. Alipaineistus 13. Ilmamäärien mittaus ja säätö | 8. Kemiallinen puhdistus | 12. Epäpuhtauden määrittäminen |

| Puhdistuksen laajuus: | Työmenetelmä: | Huomautus: |
| --- | --- | --- |
| Tulo ja poistoilmakanavistojen mittaus ja säätö | 13 |  |

| Vakuutan, että työ on suoritettu huolellisesti ja hyvien työtapojen mukaisesti ja että laitteisto on kaikilta osin turvallinen ja käyttökunnossa : Jani Kiuru Työn suorittajan allekirjoitus ja nimen selvennys | Hyväksyn työn suorituksen : Allekirjoitus ja nimen selvennys |
| --- | --- |

LIITTEET:

| Havaitut puutteet Huom muutamissa tiloissa ei riittänyt paineet saattaa johtua ohivirtauksista ja myös esim 1 kerroksen runkokanavien puuttuvista säätöpelleistä joten runkojen ilmamääriä esim 1 kerroksessa ei ole voitu säätää, suurelta osin talon ilmanvaihto toimii. jos on kysyttävää kohteesta annan lisätietoja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tuntityölista

| Päiväys | Aloitus-aika | Lopetus-aika | Työtehtävä | hlö-määrä | Tunnit Yhteensä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.3.09 | 12.00 | 16.00 | alakattojen purkua | 2 | 8 |
| 18.3.09 | 08.00 | 16.00 | alakattojen purkua/Tulo ja poistoilmakanavistojen mittausta ja säätöä | 2 | 16 |
| 19.3.09 | 08.00 | 16.00 | Tulo ja poistoilmakanavistojen mittausta ja säätöä | 2 | 16 |
| 24.3.09 | 12.00 | 20.00 | Tulo ja poistoilmakanavistojen mittausta ja säätöä | 2 | 16 |
| 25.3.09 | 12.30 | 20.00 | Tulo ja poistoilmakanavistojen mittausta ja säätöä/alakattojen paikoilleen asennusta | 2 | 15 |
| 26.3.09 | 12.30 | 20.00 | Tulo ja poistoilmakanavistojen mittausta ja säätöä/alakttojen paikoilleen asennusta | 2 | 15 |
|  |  |  |  | Yhteensä: | 86 |