J.Hakanen Oy

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Havukallion Päiväkoti

10.05 - 16.05.2011

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:				              	Havukallion päiväkoti

Kohteen osoite:			Laurantie 4, Vantaa

Tilaaja:					Vantaan kaupunki

Tilaajan osoite:				Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

Tilaajan edustaja:			Pertti Jäppinen

Edustajan yhteystiedot:		0400 414165

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			10.5.-16.05.2011

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| kone numero: TIK 1.1 | 1,3,4,5,6 |
| poistoilmakanava puhdistus / tuloilmakanava puhdistus / wc poistoilma kanava puhdistus / keittiö rasva kanava puhdistus /huipparien puhdistus / iv-kone tulo ja poisto puhdistus / poisto kammio puhdistus / tulo kammio puhdistus / tulo runko puhdistus / poisto runko puhdistus / poisto pysty ja tulo pysty puhdistettu |  |
| tulo- sekä poistosuodattimet vaihdettu |  |
| tuloilmapääte-elinten mineraalivillapinnat vaihdettu Dacron-materiaaliin |  |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| poisto- ja rasvakanavat olivat erittäin likaiset |  |
| lisää kuvia löytyy cd-levyllä |  |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| Puhdistus luukku 160 | 5 kpl |
| Puhdistus Tulppa | 3 kpl |
| dragon | 2 m2 |
| teippi | 2 rll |
| Huomiot! Puhdistus luukku asennus paikka on merkattu iv-kuvassa |  |

Käytetyt työtunnit

| 1.Janthong |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 10.05.2011 | poistoilma kanava | 8 |
| 11.05.2011 | poisto / wc poisto | 6 |
| 12.05.2011 | poisto/ wc poisto | 10 |
| 13.05.2011 | poisto / rasva poisto | 6 |
| 14.05.2011 | tuloilmakanava | 8 |
| 15.05.2011 | tuloilmakanava | 11 |
| 16.05.2011 | tuloilmakanava / iv-kone puhdistus / tarkastus | 12 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 63h |

| 2. Mek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 10.05.2011 | poistoilma kanava | 8 |
| 11.05.2011 | poisto / wc poisto | 6 |
| 12.05.2011 | poisto/ wc poisto | 10 |
| 13.05.2011 | poisto / rasva poisto | 6 |
| 14.05.2011 | tuloilmakanava | 8 |
| 15.05.2011 | tuloilmakanava | 11 |
| 16.05.2011 | tuloilmakanava / iv-kone puhdistus / tarkastus | 12 |
|  | Yhteensä | 61h |

| 3. Nuk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 10.05.2011 | poistoilma kanava | 8 |
| 11.05.2011 | poisto / wc poisto | 6 |
| 12.05.2011 | poisto/ wc poisto | 10 |
| 13.05.2011 | poisto / rasva poisto | 6 |
| 14.05.2011 | tuloilmakanava | 8 |
| 15.05.2011 | tuloilmakanava | 11 |
| 16.05.2011 | tuloilmakanava / iv-kone puhdistus / tarkastus | 12 |
|  | Yhteensä | 61h |

Kaikki tunnit Yht:      185  h

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| i ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |

| ennen | Dacron asennettu |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |