J.Hakanen Ky

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Havukosken Koulu

12.2. - 28.3.2010

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:					Havukosken koulu

Kohteen osoite:			Tarhakuja 2, 01360 Vantaa

Kohteen yhteyshenkilö:	Pertti Jäppinen

Tilaaja:					Vantaan kaupunki

Tilaajan osoite:				Urpiaisentie 7 A, 01450 Vantaa

Tilaajan edustaja:			Pertti Jäppinen

Edustajan yhteystiedot:		0400 414165

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68,  01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			12.2. – 28.3.2010

Työn suorittanut:

IV-Puhdistus Wou 		Saken IV-Puhdistus

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| Tuloilmakone 1TK, Tuloilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |
| Poistoilmakone 1PK, poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4,6 |
| keittiö tulo ilmakone, tuloilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |
| Poistoilmakone 1PK2, likainen poisto sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4,6 |
| Huippuimurit, 2PK,1PK3, rasvakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 3,4,5,6 |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| Tuloilmaventtiileihin vaihdettu villapintoja Dacron-äe materiaaliksi. |  |
| Tuloilmaventtiilien villapintoja pinnoitettu. |  |
| Raitis-ilmakammion EU3 esisuodattimet vaihdettu+varasuodattimet. |  |
| Poistokoneeseen vaihdettu suodattimet Z-LINE F5 12kpl |  |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| PL P160 | 34 |
| Puhdistus tulppa | 4 |
| PL taso 400x200 | 7 |
| PL taso 500x400 | 2 |
| PL kanavaan 500 | 2 |
| Huomio! PL:en asennuspaikka on merkattu iv-kuvassa. |  |

Käytetyt työtunnit

| 1.Sakke |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pvm. | Aloitus | Lopetus | Tehdyt työt | Tunnit |
| 12.2.2010 | 12:00 | 18:00 | aloitus päivää | 6 |
| 15.2.2010 | 14:00 | 23:00 | Tarhanpuistokouluu tarkastus , 2krs c osa | 9 |
| 16.2.2010 | 14:00 | 23:00 | VPK tarkastus. 2krs b osa | 9 |
| 17.2.2010 | 12:00 | 22:00 | tavara haku. d osa | 10 |
| 18.2.2010 | 16:00 | 00:00 |  | 8 |
| 25.2.2010 | 8:00 | 14:00 | liikuntasali | 6 |
| 28.2.2010 | 9:00 | 18:00 | liikuntasali poisto | 9 |
| 1.3.2010 | 14:30 | 21:30 |  | 7 |
| 2.3.2010 | 14:30 | 23:30 |  | 9 |
| 3.3.2010 | 14:30 | 23:00 |  | 8,5 |
| 4.3.2010 | 15:00 | 00:00 | kotitalous luokka poisto | 9 |
| 5.3.2010 | 14:00 | 23:00 |  | 9 |
| 6.3.2010 | 16:00 | 22:00 |  | 6 |
| 8.3.2010 | 16:00 | 2:00 | ullakko poisto | 10 |
| 9.3.2010 | 18:00 | 2:00 | IV-konehuone | 8 |
| 10.3.2010 | 17:00 | 19:00 |  | 2 |
| 11.3.2010 | 16:00 | 3:00 | +1h suodattimet haku | 12 |
| 12.3.2010 |  |  | 1h Rajakylä tarkastus | 1 |
| 14.3.2010 | 15:00 | 3:00 | IV-konehuone | 12 |
| 15.3.2010 | 21:30 | 3:00 | IV-konehuone | 5,5 |
| 17.3.2010 | 15:00 | 4:00 | keittiö,2krs B osa | 13 |
| 19.3.2010 | 15:00 | 3:00 | b ja d osa | 12 |
| 21.3.2010 | 16:00 | 00:00 | 2 krs c osa | 8 |
| 23.3.2010 | 16:00 | 2:00 | 2 krs a osa | 10 |
| 24.3.2010 | 17:00 | 2:00 | 1 krs b osa | 9 |
| 26.3.2010 | 16:00 | 2:00 | e osa | 10 |
| 28.3.2010 | 10:00 | 18:00 | huppuimurit , lapivienti venttiilit | 8 |
|  |  |  | pöytäkirja laatiminen | 2 |
|  |  |  | Yhteensä | 228 |

| 2.Leng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pvm. | Aloitus | Lopetus | Tehdyt työt | Tunnit |
| 12.2.2010 | 12:00 | 18:00 | aloitus päivää | 6 |
| 15.2.2010 | 15:00 | 23:00 | 2krs c osa | 7 |
| 16.2.2010 | 15:00 | 23:00 | 2krs b osa | 8 |
| 17.2.2010 | 15:00 | 22:00 | 2krs d osa | 7 |
| 18.2.2010 | 16:00 | 00:00 |  | 8 |
| 25.2.2010 | 8:00 | 14:00 | liikuntasali | 6 |
| 28.2.2010 | 9:00 | 18:00 | liikuntasali poisto | 9 |
| 1.3.2010 | 14:30 | 21:30 |  | 7 |
| 2.3.2010 | 14:30 | 23:30 |  | 9 |
| 3.3.2010 | 14:30 | 23:00 |  | 8,5 |
| 4.3.2010 | 17:00 | 00:00 | kotitalous luokka poisto | 7 |
| 5.3.2010 | 14:00 | 23:00 |  | 9 |
| 6.3.2010 | 16:00 | 22:00 |  | 6 |
| 8.3.2010 | 16:00 | 2:00 | ullakko poisto | 10 |
| 9.3.2010 | 18:00 | 2:00 | IV-konehuone | 8 |
| 10.3.2010 | 17:00 | 19:00 |  | 2 |
| 11.3.2010 | 16:00 | 3:00 | +1h suodattimet haku | 12 |
| 14.3.2010 | 15:00 | 3:00 | IV-konehuone | 12 |
| 15.3.2010 | 21:30 | 3:00 | IV-konehuone + 1h luukku haku | 6,5 |
| 17.3.2010 | 15:00 | 4:00 | keittiö,2krs B osa | 13 |
| 19.3.2010 | 15:00 | 3:00 | b ja d osa | 12 |
| 21.3.2010 | 16:00 | 00:00 | 2 krs c osa | 8 |
| 23.3.2010 | 16:00 | 2:00 | 2 krs a osa | 10 |
| 24.3.2010 | 17:00 | 2:00 | 1 krs b osa | 9 |
| 26.3.2010 | 16:00 | 2:00 | e osa | 10 |
| 27.3.2010 | 16:00 | 1:00 | 1 krs c osa | 9 |
| 28.3.2010 | 15:00 | 20:00 | huppuimurit , lapivienti venttiilit | 5 |
|  |  |  | Yhteensä | 224 |

| 3.Bang |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pvm. | Aloitus | Lopetus | Tehdyt työt | Tunnit |
| 15.2.2010 | 15:00 | 23:00 | 2krs c osa | 7 |
| 16.2.2010 | 15:00 | 23:00 | 2krs b osa | 8 |
| 17.2.2010 | 15:00 | 22:00 | 2krs d osa | 7 |
| 18.2.2010 | 16:00 | 00:00 |  | 8 |
| 4.3.2010 | 15:00 | 00:00 | kotitalous luokka poisto | 9 |
| 5.3.2010 | 16:00 | 23:00 |  | 7 |
| 6.3.2010 | 16:00 | 22:00 |  | 6 |
| 8.3.2010 | 16:00 | 2:00 | ullakko poisto | 10 |
| 9.3.2010 | 18:00 | 2:00 | IV-konehuone | 8 |
| 10.3.2010 | 17:00 | 19:00 |  | 2 |
| 11.3.2010 | 16:00 | 3:00 | iv-konehuone | 11 |
| 14.3.2010 | 15:00 | 3:00 | IV-konehuone | 12 |
| 15.3.2010 | 21:00 | 3:00 |  | 6 |
| 17.3.2010 | 15:00 | 4:00 | keittiö- 1krs,2krs B osa | 13 |
| 19.3.2010 | 15:00 | 3:00 | b ja d osa | 12 |
| 21.3.2010 | 16:00 | 00:00 | 2 krs c osa | 8 |
| 23.3.2010 | 16:00 | 2:00 | 2 krs a osa | 10 |
| 24.3.2010 | 17:00 | 2:00 | 1 krs b osa | 9 |
| 26.3.2010 | 16:00 | 2:00 | e osa | 10 |
| 27.3.2010 | 16:00 | 1:00 | 1 krs c osa | 9 |
| 28.3.2010 | 15:00 | 20:00 | huppuimurit , lapivienti venttiilit | 5 |
|  |  |  | Yhteensä | 177 |
|  |  |  | Tunnit yhteensä | 629 |

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| C osa 2krs. poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| C osa 2krs. poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| liikuntasali poistoilmaventtiili ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| E osa poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| E osa poistoilmakanttikanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ruokala poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| opettaja huone poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| keittiö rasva kanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ullakko poistoilmakanava, A osa. ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| iv-konehuone poistoilmakanava runko ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| iv-konehuone tuloilmakanava runko ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| keittiö tulokone raitisilma ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| auditorio tuloilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| opettaja huone tuloilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| tuloilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| tuloilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| tuloilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |