J.Hakanen Ky

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Jokirannan koulu. 20.9.-22.10.2010.

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:					Jokirannan koulu

Kohteen osoite:			Viertolankuja 1, 01300 Vantaa

Tilaaja:					Pertti Jäppinen

Tilaajan osoite:				Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

Tilaajan yhteystiedot:		               0400 414165

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			20.9.-22.10.2010

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 7 | armaflex asennus |
| 4 | Pesu | 8 | Darcon asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| TK01, tulo/poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |
| TK02, Tulo/poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |
| Keittiö, Tulo/poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |
| Erityiskoulu, TK1/PK1 poisto/tuloilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6,8 |
| Parakki, Tulo/poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6,7 |
| Huippuimurit, poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4,6 |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| P160 | 13 |
| 400x200 | 8 |
| palopelti sulake | 1 |
| armaflex | 3m2 |
| dacron | 2m2 |

Käytetyt työtunnit

| 1.Sakke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 20.9.2010 | palaveri | 2 |
| 21.9.2010 | tulokone, tulokammio, imurointi | 9 |
| 22.9.2010 | krs. 1,2,3 A osa poisto | 9 |
| 23.9.2010 | kellari poisto, keittiö tulokone imurointi. | 9 |
| 27.9.2010 | A osa poisto | 6 |
| 28.9.2010 | A osa poisto, poistokone,poistokammio, imurointi | 8 |
| 29.9.2010 | A osa tulo | 9 |
| 30.9.2010 | A osa tulo | 6 |
| 1.10.2010 | teline nouto, A osa tulo | 9 |
| 2.10.2010 | B osa tulo+poisto | 7 |
| 3.10.2010 | B osa tulo+poisto | 8 |
| 4.10.2010 | +2h dikkusby skola, B osa tulo+poisto | 9 |
| 5.10.2010 | +1h dikkusby skola, kellari B osa | 9 |
| 6.10.2010 | korson koulu tarkastus, kellari B osa | 10 |
| 8.10.2010 | keittiö tulo | 8 |
| 11.10.2010 | parakki | 9 |
| 12.10.2010 | parakki | 9 |
| 13.10.2010 | korson koulu tarkastus, | 10 |
| 14.10.2010 | parakki | 6 |
| 15.10.2010 | parakki | 6 |
| 18.10.2010 | parakki | 8 |
| 19.10.2010 | parakki | 6 |
| 20.10.2010 | parakki | 4 |
| 21.10.2010 | parakki | 8 |
|  | 6xtavara haku | 6 |
| 25.10.2010 |  | 3 |
| + | pöytäkirjan laatiminen | 2 |
|  | Yhteensä | 195 |

| 2.Kisana |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 20.9.2010 | palaveri | 2 |
| 21.9.2010 | tulokone, tulokammio, imurointi | 9 |
| 22.9.2010 | krs. 1,2,3 A osa poisto | 9 |
| 23.9.2010 | kellari poisto, keittiö tulokone imurointi. | 6 |
| 27.9.2010 | A osa poisto | 6 |
| 28.9.2010 | A osa poisto, poistokone,poistokammio, imurointi | 8 |
| 29.9.2010 | A osa tulo | 9 |
| 30.9.2010 | A osa tulo | 6 |
| 1.10.2010 | teline nouto, A osa tulo | 9 |
| 2.10.2010 | B osa tulo+poisto | 7 |
| 3.10.2010 | B osa tulo+poisto | 8 |
| 4.10.2010 | B osa tulo+poisto | 7 |
| 5.10.2010 | +1h dikkusby skola, teline palautus , kellari B osa | 10 |
| 6.10.2010 | korson koulu tarkastus, kellari B osa | 10 |
| 8.10.2010 | keittiö tulo | 8 |
| 11.10.2010 | parakki | 9 |
| 12.10.2010 | parakki | 9 |
| 13.10.2010 | parakki | 8 |
| 14.10.2010 | parakki | 8 |
| 15.10.2010 | parakki | 9 |
| 18.10.2010 | parakki | 8 |
| 19.10.2010 | parakki | 6 |
| 20.10.2010 | parakki | 6 |
| 21.10.2010 | parakki | 8 |
| 22.10.2010 | huippari | 3 |
|  | Yhteensä | 187 |

| 3.Sitthiphong / Phaithun |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 21.9.2010 | tulokone, tulokammio, imurointi | 9 |
| 22.9.2010 | krs. 1,2,3 A osa poisto | 9 |
| 23.9.2010 | kellari poisto, keittiö tulokone imurointi. | 9 |
| 27.9.2010 | A osa poisto | 6 |
| 28.9.2010 | A osa poisto, poistokone,poistokammio, imurointi | 8 |
| 29.9.2010 | A osa tulo | 9 |
| 30.9.2010 | A osa tulo | 6 |
| 1.10.2010 | A osa tulo | 8 |
| 2.10.2010 | B osa tulo+poisto | 7 |
| 3.10.2010 | B osa tulo+poisto | 8 |
| 4.10.2010 | B osa tulo+poisto | 7 |
| 5.10.2010 | teline palautus , kellari B osa | 9 |
| 6.10.2010 | kellari B osa | 8 |
| 8.10.2010 | keittiö tulo | 8 |
| 11.10.2010 | parakki | 9 |
| 12.10.2010 | parakki | 9 |
| 13.10.2010 | parakki | 8 |
| 14.10.2010 | parakki | 8 |
| 15.10.2010 | parakki | 9 |
| 18.10.2010 | parakki | 8 |
| 19.10.2010 | parakki | 6 |
| 20.10.2010 | parakki | 6 |
| 21.10.2010 | parakki | 8 |
| 22.10.2010 | huippari | 3 |
|  | Yhteensä | 185 |
|  | Tunnit yhteensä | 567 |

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| 3 krs.A osa poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| 3krs.A osa poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| 039 Ruokailu. poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| A osa poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poistoilmaventtiili ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| liikuntasali poistoilmakanava ennen puhdistusta. | puhdistettuna |
| liikuntasali poistoilmaventtiili ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| 10 OT 3 poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| 01 OT 3 poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| erityiskoulu poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |