J.Hakanen Ky

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Korson koulu. 23.8.-24.9.2010.

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:					Korson koulu

Kohteen osoite:			Kisatie 29, Vantaa

Kohteen yhteyshenkilö:	Seppo Hult

Tilaaja:					Vantaan kaupunki

Tilaajan osoite:				Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

Tilaajan edustaja:			Pertti Jäppinen

Edustajan yhteystiedot:		0400 414165

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			23.8.- 24.9.2010

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| uimahalli puoli. tuloilmakanavat, sekä niihin kuuluvat osat | 1,2,3,4,6 |
| uimahalli puoli. poistoilmakanavat, sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4,6 |
| yläasteen puoli tuloilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |
| yläasteen puoli poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4,6 |
| huippuimurit. poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4,6 |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| opettajatila tulokone asennettiin 10mm armaflex. |  |
| pukuhuone tulokone asennettiin 10mm armaflex. |  |
| uimahallirakennuksen tuloilmaventtiililaatikon pinnoitus. |  |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| P160 | 7 |
| 400x200 | 10 |
| 500x400 | 1 |
| 200 poistoilmaventtiili | 18 |
| 100 poistoilmaventtiili | 2 |
| pinnoitusaine 10L | 2 |
| armaflex 10mm | 7m2 |
| karkeasuodattimet | 2m2 |

Käytetyt työtunnit

| 1.Sakke |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pvm. | Aloitus | Lopetus | Tehdyt työt | Tunnit |
| 16.6.2010 |  |  | ruusuvuorenkoulu,kytönpuistokoulu tarkastus | 2 |
| 23.8.2010 | 16:00 | 23:00 | A osa poisto | 7 |
| 24.8.2010 | 16:00 | 00:00 | A osa poisto | 8 |
| 25.8.2010 | 17:00 | 00:00 | B osa poisto, +tavara haku | 8 |
| 26.8.2010 | 16:00 | 00:00 | keittiö | 8 |
| 27.8.2010 | 14:00 | 21:00 | miehen pukuhuone,wc poisto | 7 |
| 28.8.2010 | 10:00 | 20:00 | liikuntasali | 10 |
| 30.8.2010 | 17:00 | 23:00 | kotitalousluokka | 6 |
| 31.8.2010 | 17:00 | 00:00 | kotitalousluokka | 7 |
| 1.9.2010 | 17.00 | 01:00 | kotitalousluokka | 8 |
| 2.9.2010 | 15.00 | 00:00 | kotitalousluokka, kone | 9 |
| 3.9.2010 | 16:00 | 22:00 | keittiö tulo | 6 |
| 4.9.2010 | 13.00 | 22:00 | opettaja huone tulo, armaflex | 9 |
| 5.9.2010 | 12:00 | 17:00 | pukuhuone tulo, armaflex | 5 |
| 6.9.2010 | 15:00 | 21:00 | uimahalli tulokone, | 6 |
| 7.9.2010 | 22:00 | 6:00 | liikuntasali poisto | 8 |
| 8.9.2010 | 20:00 | 5:00 | liikuntasali tulo | 9 |
| 9.9.2010 | 14:00 | 23:00 | 2krs. poisto | 10 |
| 10.9.2010 | 17:00 | 1:00 | 2-3krs. poisto | 8 |
| 12.9.2010 | 12:00 | 18:00 | 3krs. poisto | 6 |
| 13.9.2010 | 16:00 | 4:00 | 2krs.tulo, pinnoitus | 12 |
| 14.9.2010 | 16:00 | 1:00 | 3krs. tulo, pinnoitus | 9 |
| 15.9.2010 | 16:00 | 22:00 | hammaslääkäri poisto | 6 |
| 16.9.2010 | 22:00 | 2:00 | hammaslääkäri tulo | 4 |
| 17.9.2010 | 18.00 | 3:00 | uimahalli poisto | 9 |
| 18.9.2010 | 9:00 | 16:00 | uimahalli tulo | 7 |
| 19.9.2010 | 12:00 | 20:00 | huippari | 8 |
| 20.9.2010 | 6:00 | 9:00 |  | 3 |
| 24.9.2010 | 14:00 | 20:00 | imurointi,huippari | 6 |
|  |  |  | pinnointusaine + pl haku | 2 |
|  |  |  | pöytakirja | 2 |
|  |  |  | Yhteensä | 215 |

| 2.Kisana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pvm. | Aloitus | Lopetus | Tehdyt työt | Tunnit |
| 23.8.2010 | 16:00 | 23:00 | A osa poisto | 7 |
| 24.8.2010 | 16:00 | 00:00 | A osa poisto | 8 |
| 25.8.2010 | 17:00 | 00:00 | B osa poisto, | 7 |
| 26.8.2010 | 16:00 | 00:00 | keittiö | 8 |
| 27.8.2010 | 14:00 | 21:00 | miehet pukuhuone,wc poisto | 7 |
| 28.8.2010 | 10:00 | 20:00 | liikuntasali | 10 |
| 30.8.2010 | 16:00 | 23:00 | kotitalousluokka | 7 |
| 31.8.2010 | 16:00 | 00:00 | kotitalousluokka | 8 |
| 1.9.2010 | 17.00 | 00:00 | kotitalousluokka | 7 |
| 2.9.2010 | 15.00 | 00:00 | kotitalous luokka, kone | 9 |
| 3.9.2010 | 16:00 | 22:00 | keittiö tulo | 6 |
| 4.9.2010 | 13.00 | 22:00 | opettaja huone tulo, armaflex | 9 |
| 5.9.2010 | 12:00 | 17:00 | pukuhuone tulo, armaflex | 5 |
| 6.9.2010 | 15:00 | 21:00 | uimahalli tulokone, | 6 |
| 7.9.2010 | 22:00 | 6:00 | +1h sähkökaappi avain | 9 |
| 8.9.2010 | 20:00 | 5:00 | liikuntasali tulo | 9 |
| 9.9.2010 | 14:00 | 23:00 | 2krs. poisto | 10 |
| 10.9.2010 | 17:00 | 1:00 | 2-3krs. poisto | 8 |
| 12.9.2010 | 12:00 | 18:00 | 3krs. poisto | 6 |
| 13.9.2010 | 16:00 | 4:00 | 2krs.tulo, pinnoitus | 12 |
| 14.9.2010 | 16:00 | 1:00 | 3krs. tulo, pinnoitus | 9 |
| 15.9.2010 | 16:00 | 22:00 | hammaslääkäri poisto | 6 |
| 16.9.2010 | 22:00 | 2:00 | hammaslääkäri tulo | 4 |
| 17.9.2010 | 18.00 | 3:00 | uimahalli poisto | 9 |
| 18.9.2010 | 9:00 | 16:00 | uimahalli tulo | 7 |
| 19.9.2010 | 12:00 | 20:00 | huippari | 8 |
| 20.9.2010 | 6:00 | 9:00 |  | 3 |
| 24.9.2010 | 14:00 | 20:00 | imurointi,huippari | 6 |
|  |  |  | Yhteensä | 210 |

| 3.Sitthiphong / Phaithun |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pvm. | Aloitus | Lopetus | Tehdyt työt | Tunnit |
| 24.8.2010 | 16:00 | 00:00 | A osa poisto | 8 |
| 25.8.2010 | 17:00 | 00:00 | B osa poisto, | 7 |
| 26.8.2010 | 16:00 | 00:00 | keittiö | 8 |
| 27.8.2010 | 14:00 | 21:00 | miehet pukuhuone,wc poisto | 7 |
| 28.8.2010 | 10:00 | 20:00 | liikuntasali | 10 |
| 30.8.2010 | 16:00 | 23:00 | kotitalousluokka | 7 |
| 31.8.2010 | 16:00 | 00:00 | kotitalousluokka | 8 |
| 1.9.2010 | 17.00 | 01:00 | kotitalousluokka | 8 |
| 2.9.2010 | 15.00 | 00:00 | kotitalousluokka, kone | 9 |
| 3.9.2010 | 16:00 | 22:00 | keittiö tulo | 6 |
| 4.9.2010 | 13.00 | 22:00 | opettaja huone tulo, armaflex | 9 |
| 5.9.2010 | 12:00 | 17:00 | pukuhuone tulo, armaflex | 5 |
| 6.9.2010 | 15:00 | 21:00 | uimahalli tulokone, | 6 |
| 7.9.2010 | 22:00 | 6:00 | liikuntasali poisto | 8 |
| 8.9.2010 | 20:00 | 5:00 | liikuntasali tulo | 9 |
| 9.9.2010 | 14:00 | 23:00 | 2krs. poisto | 10 |
| 10.9.2010 | 17:00 | 1:00 | 2-3krs. poisto | 8 |
| 12.9.2010 | 12:00 | 18:00 | 3krs. poisto | 6 |
| 13.9.2010 | 16:00 | 4:00 | 2krs.tulo, pinnoitus | 12 |
| 14.9.2010 | 16:00 | 1:00 | 3krs. tulo, pinnoitus | 9 |
| 15.9.2010 | 16:00 | 22:00 | hammaslääkäri poisto | 6 |
| 16.9.2010 | 22:00 | 2:00 | hammaslääkäri tulo | 4 |
| 17.9.2010 | 18.00 | 3:00 | uimahalli poisto | 9 |
| 18.9.2010 | 9:00 | 16:00 | uimahalli tulo | 7 |
| 19.9.2010 | 12:00 | 20:00 | huippari | 8 |
| 20.9.2010 | 6:00 | 9:00 |  | 3 |
| 24.9.2010 | 14:00 | 20:00 | imurointi,huippari | 6 |
|  |  |  | Yhteensä | 203 |
|  |  |  | Tunnit yhteensä | 628 |

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| 1.krs A osa wc poisto ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| 1.krs A osa poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| A osa poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| 1.krs. A osa poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ruokasali poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| pukuhuone poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| rasvakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| rasvapystykanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| liikuntasali tuloilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ruokasali tuloilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| uimahalli liikuntasali tuloilmaventtiili ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| liikuntasali tuloilmakammio ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| 2krs B osa poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| B osa poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| uimahalli 2krs. tuloilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| uimahalli 3krs. tuloilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |