J.Hakanen Ky

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Kulomäen koulu. 25.10.- 6.11.2010.

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:					Kulomäen koulu

Kohteen osoite:			Maauuninpolku 3, 01450 Vantaa

Tilaaja:					Pertti Jäppinen

Tilaajan osoite:				Tervahaudantie 1

Tilaajan yhteystiedot:		               0400 414165

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			25.10.- 6.11.2010

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 7 | armaflex asennus |
| 4 | Pesu | 8 | Darcon asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| LIK3/PP3, Koulutilat Tulo/Poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |
| LIK1/PP1, Liikuntasali Tulo/Poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |
| WC Poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4,6 |
| Parakki, Tulo/poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,7 |
| Rasvan poistoilmakanava sekä niihin kuuluvat osat. | 3,4 |
| keittiö tuloilmakanava sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3 |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| Parakin tulokoneen villapinnat korvattiin armaflexillä. |  |
| WC:n poistoilma haarat kiinnitettiin koska olivat irti. |  |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| P160 | 12 |
| 400x200 | 3 |
| 500x400 | 2 |

Käytetyt työtunnit

| 1.Sakke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 25.10.2010 | Palaveri | 2 |
| 26.10.2010 | WC poisto | 9 |
| 27.10.2010 | poisto | 8 |
| 28.10.2010 | poisto | 9 |
| 29.10.2010 | imurointi | 7 |
| 30.10.2010 | liikuntasali | 10 |
| 31.10.2010 | liikuntasali | 8 |
| 1.10.2010 | imurointi/tulo | 15 |
| 2.10.2010 | tulo | 8 |
| 3.10.2010 | Lik3/PP3 kuutio pesu | 7 |
| 4.10.2010 | Lik1/PP1 kuutio pesu / parakki | 9 |
| 5.10.2010 | parakki | 8 |
| 6.10.2010 | loppu siivous | 8 |
| + | 3xtavarahaku | 3 |
|  | jätteiden kuljetus | 2 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 115 |

| 2.Sutas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 26.10.2010 | WC poisto | 9 |
| 27.10.2010 | poisto | 8 |
| 28.10.2010 | poisto | 9 |
| 29.10.2010 | teline nouto | 9 |
| 30.10.2010 | liikuntasali | 9 |
| 31.10.2010 | liikuntasali | 8 |
| 1.10.2010 | teline palautus/imurointi/tulo | 18 |
| 2.10.2010 | tulo | 8 |
| 3.10.2010 | Lik3/PP3 kuutio pesu | 7 |
| 4.10.2010 | Lik1/PP1 kuutio pesu / parakki | 9 |
| 5.10.2010 | parakki | 8 |
| 6.10.2010 | loppu siivous | 8 |
|  | Yhteensä | 110 |

| 3.phaithun /kisana |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 26.10.2010 | WC poisto | 9 |
| 27.10.2010 | poisto | 8 |
| 28.10.2010 | poisto | 9 |
| 29.10.2010 | imurointi | 7 |
| 30.10.2010 | liikuntasali | 9 |
| 31.10.2010 | liikuntasali | 8 |
| 1.10.2010 | telinepalautus/imurointi/tulo | 18 |
| 2.10.2010 | tulo | 8 |
| 3.10.2010 | Lik3/PP3 kuutio pesu | 7 |
| 4.10.2010 | Lik1/PP1 kuutio pesu / parakki | 9 |
| 5.10.2010 | parakki | 8 |
| 6.10.2010 | loppu siivous | 8 |
|  | Yhteensä | 108 |
|  | Tunnit yhteensä | 333 |

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| luokka2 poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| poistoilmakanttikanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| LIK3 lämpöpatteri ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| luokka4 tuloilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| tuloilmakanttikanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |