J.Hakanen Oy

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Leppäkorven päiväkoti

02.07. - 06.07.2011

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:				              	Leppäkorven päiväkoti

Kohteen osoite:			Korppikontiontie 3, Vantaa

Tilaaja:					Vantaan kaupunki

Tilaajan osoite:				Tervahaudantie 1, 01400 Vantaaa

Tilaajan edustaja:			Pertti Jäppinen

Edustajan yhteystiedot:		0400 414165

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			2.7.-06.07.2011

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| kone numero: TF-1 / PF-1 | 1,3,4,5,6 |
| poistoilma kanava puhdistus / tuloilmakanava puhdistus / wc poistoilmakanava puhdistus |  |
| poistorunko ja tulo runko puhdistus / huippumuri puhdistus |  |
| poistokammio puhdistus / tulokammio puhdistus |  |
| raitisilmakanava puhdistus / suodattimet tulo ja poisto vaihto |  |
| poisto- ja tulokone puhdistus / poisto- ja tuloventtilien puhdistus |  |
| keittiö huuva puhdistus / rasvakanavisto puhdistus |  |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| lisää kuvia löytyy cd-levyllä |  |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| Puhdistusluukku P160 | 18 |
| Puhdistustulppa | 3 |
| iv-teippi | 1 |
| suodattimet 592x592x500 mm F6 | 2 |
| Huomiot! Puhdistus luukun asennus paikka on merkattu iv-kuvassa |  |

Käytetyt työtunnit

| 1.janthong |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 02.07.2011 | poisto / wc /pesu /runko | 10 |
| 03.07.2011 | poisto/wc /pesu /runko | 10 |
| 04.07.2011 | posto / wc /tulo /runko | 10 |
| 05.07.2011 | tulo / pesu / runko /raisiilma | 10 |
| 06.07.2011 | tulo / runko /kone /huippari | 10 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 52h |

| 2. mek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 02.07.2011 | poisto / wc /pesu /runko | 10 |
| 03.07.2011 | poisto / wc /pesu /runko | 10 |
| 04.07.2011 | posto / wc /tulo /runko | 10 |
| 05.07.2011 | tulo / pesu / runko /raisiilma | 10 |
| 06.07.2011 | tulo / runko /kone /huippari | 10 |
|  | Yhteensä | 50h |

| 3. nuk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 02.07.2011 | poisto / wc /pesu /runko | 10 |
| 03.07.2011 | poisto / wc /pesu /runko | 10 |
| 04.07.2011 | posto / wc /tulo /runko | 10 |
| 05.07.2011 | tulo / pesu / runko /raisiilma | 10 |
| 06.07.2011 | tulo / runko /kone /huippari | 10 |
|  | Yhteensä | 50h |

Kaikki tunnit Yht:                                             152h

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |