J.Hakanen Ky

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Lummepolun päiväkoti. 8.11.- 19.11.2010.

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:				Lummepolun päiväkoti

Kohteen osoite:		Valkoisenlähteentie 50a,  01300  Vantaa

Tilaaja:				Pertti Jäppinen

Tilaajan osoite:			Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

Tilaajan yhteystiedot:		0400 414165

Toimittajan tiedot:		J. Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:		8.11.- 19.11.2010

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 7 | armaflex asennus |
| 4 | Pesu | 8 | Darcon asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| TK01TF01, Tuloilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4 |
| TK01PF01, Poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4 |
| Huippuimurit, WC poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4 |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| Tuloilmatasauslaatikoiden villapinnat pinnoitettu. |  |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| PL-250 | 1 |
| pinnoitusaine 10L | 1 |
| suodattimet: |  |
| -F7 592x592x500-10 | 1 |
| -F7 287x592x500-5 | 1 |
| -F6 592x592x500-10 | 1 |
| -F6 287x592x500-5 | 1 |
| -G3/4 592x592x500-6 | 1 |
| -G3/4 287x592x500-3 | 1 |

Käytetyt työtunnit

| 1.Sakke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 8.11.2010 | palaveri | 1 |
| 9.11.2010 | poistoilmakanava | 8 |
| 10.11.2010 | poistoilmakanavat | 8 |
| 11.11.2010 | WC poisto | 8 |
| 12.11.2010 | kone imurointi | 7 |
| 15.11.2010 | tuloilmakanavat | 8 |
| 16.11.2010 | tuloilmakanavat | 8 |
| 17.11.2010 | tuloilmakanavat | 9 |
| 18.11.2010 | pinnoitus | 8 |
| 19.11.2010 | huippuimurit/ loppusiivous | 6 |
| + | tavaran hakua | 4 |
|  | roskien vientiä | 2 |
|  | Yhteensä | 77 |

| 2.Sutas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 9.11.2010 | poistoilmakanava | 8 |
| 10.11.2010 | poistoilmakanavat | 8 |
| 11.11.2010 | WC poisto | 8 |
| 12.11.2010 | kone imurointi | 7 |
| 15.11.2010 | tuloilmakanavat | 8 |
| 16.11.2010 | tuloilmakanavat | 8 |
| 17.11.2010 | tuloilmakanavat | 9 |
| 18.11.2010 | pinnoitus | 8 |
| 19.11.2010 | huippuimurit/ loppusiivous | 6 |
|  | Yhteensä | 70 |

| 3.phaithun |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 9.11.2010 | poistoilmakanava | 8 |
| 10.11.2010 | poistoilmakanavat | 8 |
| 11.11.2010 | WC poisto | 8 |
| 12.11.2010 | kone imurointi | 7 |
| 15.11.2010 | suodattimet haku/ vaihto | 2 |
| 15.11.2010 | tuloilmakanavat | 8 |
| 16.11.2010 | tuloilmakanavat | 8 |
| 17.11.2010 | tuloilmakanavat | 9 |
| 18.11.2010 | pinnoitus | 8 |
| 19.11.2010 | huippuimurit/ loppusiivous | 6 |
|  | Yhteensä | 72 |
|  | Tunnit yhteensä | 219 |

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| Poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| Poistoilmaventtiili ennen puhdistusta | Puhdistettuna |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| tuloilmakanava puhdistettuna | tuloilmakanava puhdistettuna |