J.Hakanen Ky

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Läntinen aluetukikohta/Vantaa Tallirakennus 31.08 - 14.09.2010

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:				               Läntinen aluetukikohta / Vantaa

Kohteen osoite:			Voimalantie

Tilaaja:					Hannu Nevalainen

Tilaajan osoite:				Tuupakankuja 2, 01740 Vantaa

Tilaajan yhteystiedot:		               0400 513763

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			31.08 - 14.09.2010

Työn suorittanut:			J.Hakanen Ky

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet: | Käytetyt menetelmät: |
| --- | --- |
| Alue: Pesuhalli , Tallirakennus, Varastotila , poistoilmakanavien puhdistus | 1,3,4,5,6 |
| tuloilmakanavien puhdistus . |  |
| -Tuloilmakone puhdistus |  |
| -Raitisilmakammio puhdistus |  |
| -Huippuimurien puhdistus |  |
| -Ulkosäleikön puhdistus |  |
| -venttiilien puhdistus/pesu, nosto-ovi kanavapuhdistus |  |
| Tuloilmakone nro : 1TK1 , 2TK1 , TK 01 / suodattimet vaihdettu ja hihnat vaihdettu |  |

| Huomiot: | kuva nro. |
| --- | --- |
| Poistokanavassa paljon pölyä ja tuloilmakoneen ulkosaleikkö tukossa |  |
| (lisää kuvia löytyy cd-levyllä) |  |

| Asennetut pl:t ym. tarvikkeet: | Määrä |
| --- | --- |
| P160 | 14 |
| PL 400x300 EI60 | 1 |
| PL 400x200 | 3 |
| tiivistysteippi | 2 |
| kiilahihnat spz 900 | 2 |
| Huomiot! PL asennuspaikka merkattu iv-kuvaan |  |

Käytetyt työtunnit

| 1. Janthong |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 31.08.2010 | tutustua paika , poisto kanavien puhdistettu | 8 |
| 01.09.2010 | Tiehöylätalli puhdistus poistoilma kanavien , puhdistus poisto ilmarunko |  |
| 02.09.2010 | Tiehöylätalli puhdistus poistoilma kanavien ja puhdistus poisto runko | 8 |
| 03.09.2010 | Tiehöylätalli puhdistus poisto kanava , poisto wc ,puhdistus poistoilma kanavien runko ja wc ilmarunko kanava | 7 |
| 06.09.2010 | pesuhalli puhdistus poistoilma kanavien , puhdistus poisto ilmarunko kanavien | 6 |
|  | Tavarahaku | 1 |
| 07.09.2010 | pesuhalli puhdistus tulo kanava , puhdistus tulo kone , Tiehöylätalli puhdistus tulo kanava | 8 |
| 08.09.2010 | korma - autotalli puhdistus tulo kanava , 2krs. säilytystila puhdistus tuloilmakanava | 8 |
| 09.09.2010 | pesuhalli – tiehöylätalli tuloilma kone suodatin vaihdettu. ja hihnat vaihdettu. poistoilmapakokaasule kanavien puhdistus | 7,5 |
| 10.09.2010 | tiehöylätalli ovi puhallu poistoilma puhdistus | 8 |
|  | poisto kanavien puhdistus ja wc poistoilma puhdistus |  |
| 13.09.2010 | tuloilma kone pesu halli asenta tupla luuku | 3 |
| 14.09.2010 | tuloilma kone suodatin vaihdettu ja hihna vaihdettu . tuloilma kanavien puhdistus halli ovi 9-10 | 8 |
| 16.09.2010 | pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 74,5 |

| 2. tony |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 31.08.2010 | tutustua paika , poisto kanavien puhdistettu | 8 |
| 01.09.2010 | Tiehöylätalli puhdistus poistoilma kanavien , puhdistus poisto ilmarunko |  |
| 02.09.2010 | Tiehöylätalli puhdistus poistoilma kanavien ja puhdistus poisto runko | 8 |
| 03.09.2010 | Tiehöylätalli puhdistus poisto kanava , poisto wc ,puhdistus poistoilma kanavien runko ja wc ilmarunko kanava | 7 |
| 06.09.2010 | pesuhalli puhdistus poistoilma kanavien , puhdistus poisto ilmarunko kanavien | 6 |
| 07.09.2010 | pesuhalli puhdistus tulo kanava , puhdistus tulo kone , Tiehöylätalli puhdistus tulo kanava | 8 |
| 08.09.2010 | korma - autotalli puhdistus tulo kanava , 2krs. säilytystila puhdistus tuloilmakanava | 8 |
| 09.09.2010 | pesuhalli – tiehöylätalli tuloilma kone suodatin vaihdettu. ja hihnat vaihdettu. poistoilmapakokaasule kanavien puhdistus | 7,5 |
| 10.09.2010 | tiehöylätalli ovi puhallu poistoilma puhdistus poisto kanavien puhdistus ja wc poistoilma puhdistus | 8 |
|  | Yhteensä | 60,5 |

| 3.Mek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 13.09.2010 | tuloilma kone pesu halli asenta tupla luuku | 3 |
| 14.09.2010 | tuloilma kone suodatin vaihdettu ja hihna vaihdettu . tuloilma kanavien puhdistus halli ovi 9-10 | 8 |
|  | Yhteensä | 11 |

| 4. leng |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 07.09.2010 | pesuhalli puhdistus tulo kanava , puhdistus tulo kone , Tiehöylätalli puhdistus tulo kanava | 8 |
|  | Yhteensä | 8 |

Kaikki tunnit Yht:     154h

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen:

| poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| poistoilmaventtiili ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poistoilmaventtiili ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| tuloilma runko ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| tuloilma kanavien ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poistoilmapääte-elin ennen puhdistusta | puhdistettuna |

| tuloilmapääte-elin ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| Ulkosaleikkö ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| suodattimet ennen vaihd. | uudet suodattimet vaihdettu |
| poistoilma pystykanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |