J.Hakanen Ky

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Läntinen aluetukikohta/Vantaa Tallirakennus / vanha toimisto

17.09 - 05.10.2010

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:				              	Läntinen aluetukikohta  / Vantaa

Kohteen osoite:			Voimalantie

Tilaaja:					Hannu Nevalainen

Tilaajan osoite:				Tuupakankuja 2, 01740 Vantaa

Tilaajann yhteystiedot:		               0400 513763

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			17.09 - 05.10.2010

Työn suorittanut:			J.Hakanen Ky

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| Tallirakennus poistoilmakanavien puhdistus ,tuloilmakanavien puhdistus | 1,3,4,5,6 |
| A-B osa vanha toimisto poistoilmakanavien puhdistus , tuloilmakanavien puhdistus |  |
| tuloilmakone nro: 6 TK 1 , TK 01 |  |
| poistoilmakone nro : PK 04 PF 01 , 6 PK 1 |  |
| - Ulkosäleikön puhdistus |  |
| -Tuloilmakone puhdistus |  |
| -suodattimet vaihdettu |  |
| -kiilahihna vaihdettu |  |
| -venttiilien puhdistus, huippuimurien puhdistus |  |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| Tallirakennus 11-14 ovi poistokanavassa paljon pölyä ja puunpurua ja metallisirua. Huippuimuri ei pyörinut. Toimisto B-osa tupakkahuoneessa paljon pölyä |  |
| lisää kuvia löytyy cd-levyllä. |  |

| Asennetut PL:t ja muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| P160 | 4 |
| PL 400x200 EI60 | 1 |
| Tiivistyseippi | 1 |
| PL asennus paikka on merkattu iv-kuvassa |  |

Käytetyt työtunnit

| 1.janthong |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 17.09.2010 | talli 11-12 poistoilma kanavien puhdistus venttiili putsattu, maalalli poistoilmakanava | 7 |
|  | tavara haku… | 1 |
| 20.09.2010 | talli 13-14 poistoilma kanavien puhdistus | 8 |
|  | wc poistoilma kanava ja myrky huone poistoilma kanava , runko ja pysty poistoilma puhdistu |  |
| 21.09.2010 | talli11-14 tuloilma pudistus , raitiilma puhdistus , tuloilma kone putsattu | 8 |
| 22.09.2010 | Talli 11-14 ovi / poistoilma pystykanavien puhdistus / huippuimuri puhdistus / Tuloilma hihna ja suodattimet vaihdetu | 7 |
| 23.09.2010 | toimisto vanha osa A-B poistoilma kanavien pukuhuone/M ja kampi poistoilma puhdistus runko poistoilma puhdistus | 8 |
| 24.09.2010 | A-osa puku huone/M poistoilma puhdistus sauna poistoilma kanava /suiku poisto ilmakanavien / pukuhuone /N poistoilma puhdistus | 7 |
| 27.09.2010 | A-B osa wc poistoilma kanavien , kuivaushuone poistoilma puhdistus. | 8 |
| 28.09.2010 | B-osa konttori poistoilma kanavien /runko poistoilma /pysty poistoilma puhdistus . wc poisto kanavien puhdistus | 8 |
| 29.09.2010 | A-B osa kone huone pysty poistoilma kanavien B-osa tuloilma kanavien pukuhuone/m puhdistus | 8 |
| 30.09.2010 | A-B osa tuloilma kanavien tupakka huone puhdistus , tuloilma puhdistus | 8 |
| 04.10.2010 | B-osa ruokalu tuloilma puhdistus A-osa pukuhuone/N tuloilma puhdistus runko tuloilma kanavien puhdistus | 7,5 |
| 05.10.2010 | A-B osa kone huone /tuloilma kone puhdistus suodattimet ja hihna vaidettu rasva poistoilma kanavien puhdistus | 7 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 94,5 |

| 2. Mek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 17.09.2010 | talli 11-12 poistoilma kanavien puhdistus venttiili putsattu, maalalli poistoilmakanava | 7 |
| 22.09.2010 | Talli 11-14 ovi / poistoilma pystykanavien puhdistus / huippuimuri puhdistus / Tuloilma hihna ja suodattimet vaihdetu | 7 |
| 23.09.2010 | toimisto vanha osa A-B poistoilma kanavien pukuhuone/M ja kampi poistoilma puhdistus runko poistoilma puhdistus | 8 |
| 24.09.2010 | A-osa puku huone/M poistoilma puhdistus sauna poistoilma kanava /suiku poisto ilmakanavien / pukuhuone /N poistoilma puhdistus | 7 |
| 29.09.2010 | A-B osa kone huone pysty poistoilma kanavien B-osa tuloilma kanavien pukuhuone/m puhdistus | 8 |
| 30.09.2010 | A-B osa tuloilma kanavien tupakka huone puhdistus , tuloilma puhdistus | 8 |
|  | Yhteensä | 45 |

| 3.tony |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 20.09.2010 |  | 8 |
| 21.09.2010 |  | 8 |
| 27.09.2010 |  | 8 |
| 28.09.2010 |  | 8 |
| 04.10.2010 |  | 7,5 |
| 05.10.2010 |  | 7 |
|  | Yhteensä | 46,5 |

| 4. leng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pvm. | Aloitus | Lopetus | Tehdyt työt | Tunnit |
| 20.09.2010 | 07:30 | 15:30 |  | 8 |
|  |  |  | Yhteensä | 8 |

Kaikki tunnit Yht:    194

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poistoilmaventtiili ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |