J.Hakanen Ky

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Läntinen aluetukikohta/Vantaa Toimistorakennus 1. ja 2.krs.

06.10 - 22.10.2010

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:				              	Läntinen aluetukikohta / Vantaa

Kohteen osoite:			Voimalantie

Tilaaja:					Hannu Nevalainen

Tilaajan osoite:				Tuupakankuja 2, 01740 Vantaa

Tilaajan yhteystiedot:		               0400 513763

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			06.10 - 22.10.2010

Työn suorittanut:			J.Hakanen Ky

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| 1 krs - 2krs osa A-B poistoilmakanavien puhdistus, tuloilmakanavien puhdistus | 1,3,4,5,6 |
| - huippuimurien puhdistus |  |
| -raitisilmakammion puhdistus |  |
| -tuloilmakone puhdistus |  |
| -poistoilmakone puhdistus |  |
| -suodattimet vaihdettu |  |
| -hihna tark. |  |
| -tuloilmakone ja poistoilmakone nro: TK 01 ,TK 03 PF01 ,PK06 PF01 |  |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| -2 wc:n huippuimuria ei pyörinyt |  |
| -lisää kuvia löytyy cd-levyllä |  |

| Asennetut PL:t ym. tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| P160 | 7 |
| Puhdistus Tulppa | 36 |
| PL 400x200 | 1 |
| tiivistysteippi | 1 |
| Huomiot! PL asennus paikka on merkattu iv-kuvassa |  |

Käytetyt työtunnit:

| 1.Janthong |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 06.10.2010 | 1krs.osa B tsto/po poistoilma kanavien puhdistus wc poistoilma puhdistus | 6 |
| 07.10.2010 | pukuhuone m/n poistoilma puhdistus wc poisto kanavien | 7 |
| 08.10.2010 | wc poistoilma puku huone/M kaappi poistoilma puhdistus | 6 |
|  | tavara haku | 1 |
| 11.10.2010 | B-osa poistoilma puhdistus A-osa poistoilma puhdistus / wc poistoilma | 8 |
| 12.10.2010 | sauna poistoilma puhdistus / runko poistoilma/ pysty poistoilma puhdistus | 10 |
| 13.10.2010 | poistoilma runko kanavien / tuloilma a-b osa puhdistus | 9 |
| 14.10.2010 | 1krs. tuloilma kanavien a-b osa puhdistus pukuhuone m/n tuloilma runko puhdistus | 9 |
| 15.10.2010 | 2krs. poistoilma kanava a-b osa puhdistus runko poistoilma puhdistus | 7 |
| 18.10.2010 | 1 krs tuloilma kanavien puhdistus | 10,5 |
| 19.10.2010 | 1krs-2krs. tuloilma kanavien puhdistus | 9,5 |
| 20.10.2010 | 2 krs. tuloilma kanavien puhdistus / A-B osa tuloilma kone ja poistoilma kone puhdistus | 9 |
| 22.10.2010 | huippuimuriin puhdistus /pysty poistoilma puhdistus | 7 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 101 |

| 2. mek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 06.10.2010 | poistoilma kanavien puhdistus | 6 |
| 07.10.2010 | poistoilma kanavien puhdistus | 7 |
| 08.10.2010 | poistoilma kanavien puhdistus | 6 |
| 12.10.2010 | poistoilma kanavien puhdistus | 10 |
| 13.10.2010 | poistoilma kanavien puhdistus | 9 |
| 14.10.2010 | tuloilma kanavien puhdistus | 9 |
| 15.10.2010 | tuloilma kanavien puhdistus | 7 |
| 18.10.2010 | tuloilma kanavien puhdistus | 10,5 |
| 19.10.2010 | tuloilma kanavien puhdistus | 9,5 |
| 20.10.2010 | tuloilma kanavien puhdistus | 9 |
|  | Yhteensä | 83 |

| 3.tony |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 11.10.2010 | poistoilma kanavien puhdistus | 8 |
| 12.10.2010 | poistoilma kanavien puhdistus | 10 |
| 13.10.2010 | poistoilma kanavien puhdistus | 9 |
| 14.10.2010 | tuloilma kanavien puhdistus | 9 |
| 15.10.2010 | tuloilma kanavien puhdistus | 7 |
| 18.10.2010 | tuloilma kanavien puhdistus | 10,5 |
| 19.10.2010 | tuloilma kanavien puhdistus | 9,5 |
| 20.10.2010 | tuloilma kanavien puhdistus | 9 |
| 22.10.2010 | huippuimuriin puhdistus | 7 |
|  | Yhteensä | 79 |

| 4. leng |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 11.10.2010 | poistoilma kanavien puhdistus | 8 |
| 15.10.2010 | tuloilma puhdistus | 1 |
|  | Yhteensä | 9 |

Kaikki tunnit Yht:    272

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |