J.Hakanen Oy

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Metsälinnun Päiväkoti. 9.5.-16.5.2011.

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:					Metsälinnun Päiväkoti

Kohteen osoite:			Maakotkanpolku 1, 01450 Vantaa

Tilaaja:					Vantaan kaupunki

Tilaajan osoite:				Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

Tilaajan edustaja:			Pertti Jäppinen

Edustajan yhteystiedot:		0400 414165

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			9.5.-13.5.2011

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| TK1, tulo/poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |
| Huippuimurit, PF2,PF3,PF4, poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 3,4 |
| PF5, Keittiörasvanpoistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 3,4 |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| Tuloilmasäleikköjen villapinnat pinnoitettu. |  |
| Tuloilma hepasuodattimet imuroitu ja laitettu takaisin koneeseen. |  |
| Muut suodattimet vaihdettu. |  |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| P 160 | 1 |
| Pinnoitusaine | 5L |

Käytetyt työtunnit

| 1.Sakke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 9.5.2011 | poistoilmakanavat | 8 |
| 10.5.2011 | Poistoilmakanavat | 10 |
| 11.5.2011 | Imurointi+huippuimurit | 8 |
| 12.5.2011 | tuloilmakanavat | 8 |
| 13.5.2011 | tuloilmakanavat ym. | 9 |
| 14.5.2011 | pinnoitus ym. | 7 |
| 16.5.2011 | roskien vienti+pöytäkirja | 4 |
|  | Yhteensä | 54h |

| 3. Sitthiphong |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 9.5.2011 | poistoilmakanavat | 8 |
| 10.5.2011 | Poistoilmakanavat | 10 |
| 11.5.2011 | Imurointi+huippuimurit | 8 |
| 12.5.2011 | tuloilmakanavat | 8 |
| 13.5.2011 | tuloilmakanavat ym. | 9 |
| 14.5.2011 | pinnoitus ym. | 7 |
|  | Yhteensä | 50h |
|  | Tunnit yhteensä | 104h |

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| poistoilmaventtiili ennen puhdistusta | venttiili puhdistettuna |
| --- | --- |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | poistoilmakanava puhdistettuna |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | poistoilmakanava puhdistettuna |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | poistoilmakanava puhdistettuna |
| tuloilmakanava ennen puhdistusta | tuloilmakanava puhdistettuna |
| tuloilmakanava ennen puhdistusta | tuloilmakanava puhdistettuna |