J.Hakanen Ky

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

NÄÄTÄPUISTON PÄIVÄKOTI. 1.2. – 9.2.2011.

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:					Näätäpuiston Päiväkoti

Kohteen osoite:			Siilitie 26, 01480 Vantaa

Tilaaja:					Vantaan kaupunki

Tilaajan osoite:				Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

Tilaajan edustaja:			Pertti Jäppinen

Edustajan yhteystiedot:		0400 414165

Toimittajan tiedot:			J.Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			1.2. – 9.2.2011

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| TK 1, tuloilmakanavat, sekä niihin kuuluvat osat | 1,2,3,4,6 |
| PK 1, poistoilmakanavat, sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4,6 |
| Keittiö rasvanpoistonilmakanavat, sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4 |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| Tuloilmapääte-elinten villapinnat pinnoitettu. |  |

| Asennetut pl:t, ym. tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| 400x200 EI 60 | 2 |
| 400 kanava | 1 |
| P 160 | 1 |
| Pinnoitusaine | 10 L |

Käytetyt työtunnit

| 1.Sakke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 1.2.2011 | IV-puhdistus | 10 |
| 2.2.2011 |  | 9 |
| 3.2.2011 |  | 8 |
| 4.2.2011 |  | 9 |
| 6.2.2011 |  | 9 |
| 8.2.2011 | pinnoitus | 3 |
| 9.2.2011 | pinnoitus | 3 |
| + | Jätteiden pois vienti | 2 |
|  | Tarvikehaku | 3 |
|  | Pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 61 |

| 2.Paithun |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 1.2.2011 | IV-puhdistus | 10 |
| 2.2.2011 |  | 9 |
| 3.2.2011 |  | 8 |
| 4.2.2011 |  | 9 |
| 6.2.2011 |  | 9 |
| 8.2.2011 | pinnoitus | 3 |
| 9.2.2011 | pinnoitus | 3 |
|  | Yhteensä | 51 |

| 3. Sitthiphong |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 1.2.2011 | IV-puhdistus | 10 |
| 2.2.2011 |  | 9 |
| 3.2.2011 |  | 8 |
| 4.2.2011 |  | 9 |
| 6.2.2011 |  | 9 |
| 8.2.2011 | pinnoitus | 3 |
| 9.2.2011 | pinnoitus | 3 |
|  | Yhteensä | 51 |
|  | Tunnit yhteensä | 163 |

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| poistokanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| poisto ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poisto ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poisto ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poisto ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poisto ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| tulo ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| tulo ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| tulo ennen puhdistusta | puhdistettuna |