J.Hakanen Oy

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Piilipuun Päiväkoti / vantaa

18.05 - 25.05.2011

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:				              	Piilipuun päiväkoti

Kohteen osoite:			Piilipuunpolku 2, Vantaa

Tilaaja:					Vantaan kaupunki

Tilaajan osoite:				Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

Tilaajan edustaja:			Pertti Jäppinen

Edustajan yhteystiedot:		0400 414165

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			18.5.-25.05.2011

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| kone numero : PF 1 / poistoilmatonti kanava puhdistus / poistoilmatonti wc ja huippari puhdistus | 1,3,4,5,6 |
| tuloilmakanava puhdistus / rasvakanava keittiö ja huippari puhdistus/ |  |
| tulo kone puhdistus / poisto kone puhdistus / tulo kammio puhdistus / poisto kammio puhdistus |  |
| poistosuodattimet vaihdettu / hihna tarkastettu / poistoventtiilien puhdistus |  |
| tuloventtiilien puhdistus / poisto ja tulo pysty + runko puhdistettu/ |  |
| huuvan puhdistus |  |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| rasvakanavistossa oli paljon likaa |  |
| lisää kuvia löytyy cd-levyllä |  |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| P 160 | 5 kpl |
| Puhdistustulppa | 3 kpl |
| PL-400 | 1 kpl |
| iv-teippi | 1 rll |
| Huomiot! PL- asennus paikka merkattu iv-kuvassa |  |

Käytetyt työtunnit

| 1.Janthong |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 18.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 19.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 20.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 21.05.2011 | poisto / tulo / kammio puhdistus | 8 |
| 23.05.2011 | tulo /runko / kone puhdistus | 8 |
| 24.05.2011 | tulo / runko / rasva poisto | 8 |
| 25.05.2011 | tulo / huippari / tarkastus | 6 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 56h |

| 2. Mek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 18.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 19.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 20.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 21.05.2011 | poisto / tulo / kammio puhdistus | 8 |
| 23.05.2011 | tulo /runko / kone puhdistus | 8 |
| 24.05.2011 | tulo / runko / rasva poisto | 8 |
| 25.05.2011 | tulo / huippari / tarkastus | 6 |
|  | Yhteensä | 54h |

| 3. Nuk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 18.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 19:05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 20.05.2011 | poisto / wc poisto/ runko | 8 |
| 21.05.2011 | poisto / tulo / kammio puhdistus | 8 |
| 23.05.2011 | tulo /runko / kone puhdistus | 8 |
| 24.05.2011 | tulo / runko / rasva poisto | 8 |
| 25.05.2011 | tulo / huippari / tarkastus | 6 |
|  | Yhteensä | 54h |

Kaikki tunnit Yht:       164

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |