J.Hakanen Ky

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Rajatorpan Kalliosuoja. Vantaa. Osa 1 / osa 2 /osa3 /osa4 /osa 5

26.10 - 07.12.2010

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:				              	Rajatorpan kalliosuoja / Vantaa

Kohteen osoite:			Rajatorpantie

Tilaaja:					Hannu Nevalainen

Tilaajan osoite:				Tuupakankuja 2, 01740 Vantaa

Tilaajan  yhteystiedot:                                0400 513763

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			26.10 - 7.12.2010

Työn suorittanut:			J.Hakanen Ky

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Pika-/tarkistusluukun asennus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 |  |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| osa 1 /osa 2/ osa 3/osa 4/ osa 5 poistoilmakanavien puhdistus tuloilmakanavien puhdistus / WC POISTO ILMAKANAVIEN | 1,3,4,5 |
| -Vaimennuskammio puhdistus |  |
| -raitisilmakammion puhdistus |  |
| -tuloilma kone puhdistus |  |
| -poistoilma kone puhdistus |  |
| -suodattimet vaihdettu |  |
| -hihna tark. |  |
| tulo kone ja poisto kone numero : TK-3 / TK-2 / PF-1 /PF-2 /PF-3/ PF-4/PF-6 |  |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| P160 | 19 |
| Puhdistus Tulppa | 6 |
| PL 400x200 | 1 |
| PL-250 | 2 |
| KSO-100 | 4 |
| KSO-160 | 1 |
| suodatinmatto EU3 | 14m2 |
| tiiviste |  |
| suod. paine-eromittari+neste | 1 kpl |
| iv-teippi | 3 rll |

Käytetyt työtunnit:

| 1.Janthong |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 26.10.2010 | tutustuminen / haalaus / poisto osa 1 | 8 |
| 27.10.2010 | poistokanava osa 1 / teline | 8 |
| 29.10.2010 | poist kanava osa 1 / runko | 7 |
| 01.11.2010 | poistokanava osa 2 | 6 |
| 02.11.2010 | poistokanava osa 1 / runko | 6 |
| 04.11.2010 | poistokanava osa 2 / runko | 8 |
| 05.11.2010 | poistokanava osa2 | 8 |
| 08.11.2010 | poistokanava osa 1 | 8 |
| 09.11.2010 | poistokanava osa 2 | 8 |
|  | +tavara haku | 2 |
| 10.11.2010 | poistokanava osa 3 | 10 |
| 11.11.2010 | poistokanava osa 1 | 8 |
| 12.11.2010 | tulokanava osa 1 / poisto kone huone osa 4 | 8 |
| 17.11.2010 | tulokanava osa 2 | 8 |
| 18.11.2010 | tulokanava osa 1 | 6 |
| 19.11.2010 | tulokanava osa 1 / tulo kanava osa 3 | 9 |
| 22.11.2010 | tulokanava osa 2 / tulo kanava osa1 | 8 |
| 23.11.2010 | tulokanava osa 2 | 11 |
| 24.11.2010 | tulokanava osa 2 | 9 |
|  | + tavara haku | 2 |
| 25.11.2010 | tulokanava osa 2 | 7 |
| 26.11.2010 | tulokanava osa 3 | 6 |
| 30.11.2010 | tulokanava / puhdistus tulo kone | 12 |
| 01.12.2010 | poisto runko osa 2 | 6 |
| 02.12.2010 | poisto runko/poisto konehuone puhdistus | 9 |
| 03.12.2010 | poistokanava osa 5 | 7 |
| 07.12.2010 | poistokanava osa 5 | 11 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 208 |

| 2. Tony |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 26.10.2010 | tutustuminen / haalaus / poisto osa 1 | 8 |
| 27.10.2010 | poistokanava osa 1 / teline | 8 |
| 29.10.2010 | poistokanava osa 1 / runko | 7 |
| 01.11.2010 | poistokanava osa 2 | 6 |
| 02.11.2010 | poistokanava osa 1 / runko | 6 |
| 04.11.2010 | poistokanava osa 2 / runko | 8 |
| 05.11.2010 | poistokanava osa 2 | 8 |
| 08.11.2010 | poistokanava osa 1 | 8 |
| 09.11.2010 | poistokanava osa 2 | 8 |
| 10.11.2010 | poistokanava osa 3 | 10 |
| 11.11.2010 | poistokanava osa 1 | 8 |
| 12.11.2010 | tulokanava osa 1 / poistokone huone osa4 | 8 |
| 17.11.2010 | tulokanava osa 2 | 8 |
| 18.11.2010 | tulokanava osa 1 | 6 |
| 19.11.2010 | tulokanava osa 1 / tulokanava osa 3 | 9 |
| 22.11.2010 | tulokanava osa 2 / tulo kanava osa1 | 8 |
| 23.11.2010 | tulokanava osa 2 | 11 |
| 24.11.2010 | tulokanava osa 2 | 9 |
| 25.11.2010 | tulokanava osa 2 | 7 |
| 26.11.2010 | tulokanava osa3 | 6 |
| 30.11.2010 | tulokanava / puhdistus tulokone | 12 |
| 01.12.2010 | poistorunko osa 2 | 6 |
| 02.12.2010 | poistorunko/poisto konehuone puhdistus | 9 |
| 03.12.2010 | poistokanava osa 5 | 7 |
| 07.12.2010 | poistokanava osa 5 | 11 |
|  | Yhteensä | 202 |

| 3.Mek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 27.10.2010 | poistokanava osa 1 / teline | 8 |
| 29.10.2010 | poistokanava osa 1 / runko | 7 |
| 01.11.2010 | poistokanava osa 2 | 6 |
| 02.11.2010 | poistokanava osa 1 / runko | 6 |
| 04.11.2010 | poistokanava osa 2 / runko | 8 |
| 05.11.2010 | poistokanava osa 2 | 8 |
| 08.11.2010 | poistokanava osa 1 | 8 |
| 09.11.2010 | poistokanava osa 2 | 8 |
| 10.11.2010 | poistokanava osa 3 | 10 |
| 11.11.2010 | poistokanava osa 1 | 8 |
| 12.11.2010 | tulokanava osa 1 / poisto konehuone osa 4 | 8 |
| 17.11.2010 | tulokanava osa 2 | 8 |
| 18.11.2010 | tulokanava osa 1 | 6 |
| 19.11.2010 | tulokanava osa 1 / tulokanava osa 3 | 9 |
| 22.11.2010 | tulokanava osa 2 / tulokanava osa 1 | 8 |
| 23.11.2010 | tulokanava osa 2 | 11 |
| 24.11.2010 | tulokanava osa 2 | 9 |
| 25.11.2010 | tulokanava osa 2 | 7 |
| 26.11.2010 | tulokanava osa 3 | 6 |
| 30.11.2010 | tulokanava / puhdistus tulokone | 12 |
| 01.12.2010 | poistorunko osa 2 | 6 |
| 02.12.2010 | poistorunko/poisto konehuone puhdistus | 9 |
| 03.12.2010 | poistokanava osa 5 | 7 |
| 07.12.2010 | poistokanava osa 5 | 11 |
|  | Yhteensä | 194 |

Kaikki tunnit Yht:                                         604h

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |