J.Hakanen Ky

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Rajatorpan koulu. Uusi koulu/vanha koulu/parakki

09.12.2010 - 09.01.2011

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:				              Rajatorpan koulu

Kohteen osoite:		              Vapaalanpolku 13, 01650 Vantaa

Tilaaja:					Vantaan kaupunki

Tilaajan osoite:				Tuupakankuja 2, 01740 Vantaa

Tilaajan edustaja:			Jukka Järvelä

Edustajan yhteystiedot:		050 3121898

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:		              09.12.2010 – 09.01.2011

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| UUSI KOULU / VANHA KOULU / PARAKKI 1krs. poistoilmakanavien puhdistus – tuloilmakanavien puhdistus 2krs.poistoilmakanavien puhdistus – tuloilamakanavien puhdistus | 1,3,4,5,6 |
| pohjakrs:n poistoilma ja tuloilma puhdistus . |  |
| tuloilmakoneen puhdistus, suodatin ja hihna vaihdettu. |  |
| raitisilmakammion puhdistus / wc poistoilma puhdistus |  |
| keittiön rasvakanavan puhdistus ja tulokanaviston puhdistus |  |
| runko- ja pysty kanavien puhdistus / voimistelusali poisto- ja tuloilma puhdistus / tulo- ja poisto venttiilien pesu ja huuvan puhdistus |  |
| koneet: TIK-3 /PIK-5 /TIK-1 /PIK-4 /TIK-4 /TK-02 /TK-02 PF /TKO1-PE 31 |  |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| IV-kuvat eivät pidä aina paikkansa, kanavia on lisätty ja poistettu. Poistokanavissa oli paljon pölyä, rakennus jätettä ja yksi kuollut lintu(ks.kuvat). |  |
| Tarvittaessa lisää valokuvia löytyy cd-levyltä. |  |

| Asennetut pl:t ym. tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| P160 | 11 kpl |
| PL taso 300x100 | 1 kpl |
| PL taso 400x200 | 5 kpl |
| PL taso 400x200 EI60 | 3 kpl |
| IV-teippi | 3 kpl |
| armaflex+tarv. | 10 m2 |

Käytetyt työtunnit

| 1.janthong |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 9.12.2010 | tutustuminen / tavaran siirto | 7 |
| 13.12.2010 | 1krs. poisto/runko /2krs.poisto | 12 |
| 14.12.2010 | 2krs.poisto/runko/1krs.poisto | 11 |
| 15.12.2010 | 1krs.posto liikuntasali /runko/kellari wc | 10 |
| 16.12.2010 | kerari wc poisto/2krs.poisto/runko | 10 |
| 20.12.2010 | 1krs.tulo/runko | 7 |
| 21.12.2010 | 1krs.tulo/2krs. tulo | 4 |
| 22.12.2010 | 2krs.tulo/runko | 7 |
|  | tavara haku | 1 |
| 28.12.2010 | 2krs.tulo/runko | 8 |
| 29.12.2010 | poisto/runko/pysty | 9 |
| 30.12.2010 | tulo/runko/pysty | 8 |
| 3.01.2011 | poisto rasva kanava/runko | 11 |
| 4.01.2011 | rasva /tulo/runko/pesu | 15,5 |
| 5.01.2011 | poisto /tulo | 11,5 |
| 6.01.2011 | tulo/runko/pysty | 15 |
| 7.01.2011 | poisto/runko/1krs. /2 krs. | 21 |
| 9.01.2011 | poisto/runko/imurointi/pesu | 5 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 175 |

| 2. tony |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 9.12.2010 | tutustuminen/tavaran siirto | 7 |
| 13.12.2010 | 1krs. poisto/runko /2krs.poisto | 12 |
| 14.12.2010 | 2krs.poisto/runko/1krs.poisto | 11 |
| 15.12.2010 | 1krs.posto liikuntasali /runko/kellari wc | 10 |
| 16.12.2010 | kerari wc poisto/2krs.poisto/runko | 10 |
| 20.12.2010 | 1krs.tulo/runko | 7 |
| 21.12.2010 | 1krs.tulo/2krs. tulo | 4 |
| 22.12.2010 | 2krs.tulo/runko | 7 |
| 28.12.2010 | 2krs.tulo/runko | 8 |
| 29.12.2010 | poisto/runko/pysty | 9 |
| 30.12.2010 | tulo/runko/pysty | 8 |
| 3.12.2010 | poisto rasva kanava/runko | 11 |
| 4.01.2011 | rasva /tulo/runko/pesu | 15,5 |
| 5.01.2011 | poisto /tulo | 11,5 |
| 6.01.2011 | tulo/runko/pysty | 15 |
| 7.01.2011 | poisto/runko/1krs. /2 krs. | 21 |
| 9.01.2011 | poisto/runko/imurointi/pesu | 5 |
|  | Yhteensä | 172 |

| 3.mek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 9.12.2010 | tutustuminen/tavaran siirto | 3 |
| 13.12.2010 | 1krs. poisto/runko /2krs.poisto | 12 |
| 14.12.2010 | 2krs.poisto/runko/1krs.poisto | 11 |
| 15.12.2010 | 1krs.posto liikuntasali /runko/kellari wc | 10 |
| 16.12.2010 | kerari wc poisto/2krs.poisto/runko | 10 |
| 20.12.2010 | 1krs.tulo/runko | 7 |
| 21.12.2010 | 1krs.tulo/2krs. tulo | 4 |
| 22.12.2010 | 2krs.tulo/runko | 7 |
| 28.12.2010 | 2krs.tulo/runko | 8 |
| 29.12.2010 | poisto/runko/pysty | 9 |
| 30.12.2010 | tulo/runko/pysty | 8 |
| 3.01.2011 | poisto rasva kanava/runko | 11 |
| 4.01.2011 | rasva /tulo/runko/pesu | 15,5 |
| 5.01.2011 | poisto /tulo | 11,5 |
| 7.01.2011 | poisto/runko/1krs. /2 krs. | 21 |
| 9.01.2011 | poisto/runko/imurointi/pesu | 5 |
|  | Yhteensä | 153 |

Kaikki tunnit Yht:                                          500h

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |