J.Hakanen Oy

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Ravurin Päiväkoti

31.05 - 06.06.2011

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:				              	Ravurin päiväkoti

Kohteen osoite:			Kaviokuja 5, Vantaa

Tilaaja:					Vantaan kaupunki

Tilaajan osoite:				Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

Tilaajan edustaja:			Pertti Jäppinen

Edustajan yhteystiedot:		0400 414165

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			31.5.-6.6.2011

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| kone numero : TK-1 ryhmä yli 3 vuot. / TK-2 Yhteistilat / TK-3 kotialueet | 1,3,4,5,6 |
| poistoilma kanava puhdistus / tuloilmakanava puhdistus / venttiili pesu / |  |
| hihna vaihtaminen /uusi suodattimen vaihtaminen / runko puhdistus / pyysty puhdistus / huipari puhdistus / tulo kone puhdistus / wc poistoilma kanava puhdistus |  |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| lisää kuvia löytyy cd-levyllä |  |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| Huomiot! PL asennus paikka on merkattu iv-kuvassa |  |

Käytetyt työtunnit

| 1.janthong |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 31.5.2011 | tarv. siirto/tutustuminen | 4 |
| 1.6.2011 | poisto / wc poisto | 8 |
| 2.6.2011 | poisto / wc poisto / tulo | 12 |
| 3.6.2011 | tulo / kone puhdistus | 11 |
| 6.6.2011 | huippari / kone puhdistus / suodatimienvaihd. /hihnanvaihd. | 6 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 43h |

| 2. mek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 31.5.2011 | tarv. siirto/tutustuminen | 4 |
| 1.6.2011 | poisto / wc poisto | 8 |
| 2.6.2011 | poisto / wc poisto / tulo | 12 |
| 3.6.2011 | tulo / kone puhdistus | 11 |
| 6.6.2011 | huippari / kone puhdistus / suodattimien vaihd. / hihnanvaihd. | 6 |
|  | Yhteensä | 41h |

| 3. nuk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 31.5.2011 | tarv.siirto/tutustuminen | 4 |
| 1.6.2011 | poisto / wc poisto | 8 |
| 2.6.2011 | poisto / wc poisto / tulo | 12 |
| 3.6.2011 | tulo / konepuhdistus | 11 |
| 6.6.2011 | huippari / konepuhdistus / suodattimienvaihd. / hihnavaihd. | 6 |
|  | Yhteensä | 41h |

Kaikki tunnit Yht:                                           125h

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |