TARKASTUS- JA PUHDISTUSPÖYTÄKIRJA

| Kohde: | Simpukan Päiväkoti |
| --- | --- |
| Kohteen osoite: | Leiritie 01600 Vantaa |

| Tilaajan nimi: | Vantaan kaupunki/korjausrakentaminen |
| --- | --- |
| Tilaajan edustaja: | Pentti Rytkönen |
| Tilaajan osoite: | Tuupakankuja 2, 01740 Vantaa |
| Tilaajan puh: |  |

| Tarjoajan nimi: | J.Hakanen Ky |
| --- | --- |
| Tarjoajan edustaja: | Juha Hakanen |
| Tarjoajan osoite: | Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa |
| Tarjoajan puh: | 040-5155037 |

| Puhdistuspm. | 24-25.03 ja 26-27.03.2009 |
| --- | --- |

| TYÖMENETELMÄT: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Koneellinen harjaus | 5. Paineilmapuhdistus | 9. Hiekka- / soodapuhallus |
| 2. Harjaus / kaavinta | 6. Pesu | 10. Desinfektointi, Aine: |
| 3. Imurointi | 7. Höyrypuhdistus | 11. Ultraääni |
| 4. Alipaineistus | 8. Kemiallinen puhdistus | 12. Epäpuhtauden määrittäminen |

| Puhdistuksen laajuus / Rengöringens omfattning: | Työmenetelmä: | Huomautus: |
| --- | --- | --- |
| Tulo ja poistokanavien + rasvakanavanpuhdistus + koneet | 1, 2, 3, 4, 6 |  |

| Vakuutan, että työ on suoritettu huolellisesti ja hyvien työtapojen mukaisesti ja että laitteisto on kaikilta osin turvallinen ja käyttökunnossa / Jag försäkar, att arbetet har utförts omsorgsfullt och enligt goda arbetsmetoder och att anläggningen till de granskade och rengjorda delarna är säker och i driftsskick: Työn suorittajan allekirjoitus ja nimen selvennys Matti Kiiskinen | Hyväksyn työn suorituksen / Jag godkänner arbetet: Allekirjoitus ja nimen selvennys |
| --- | --- |

LIITTEET:

| Havaitut puutteet , Observerade brister Välikaton poistokanavaa ei päästy putsaamaan Samassa pöytäkirjassa myös rasvakanavan puhdistus kuvat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tuntityölista

| Päiväys | Aloitus-aika | Lopetus-aika | Työtehtävä | hlö-määrä | Tunnit Yhteensä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-25.03.09 | 19.30 | 5.00 | Tulo+poistokanavien + koneidenpuhdistus | 2 | 19 |
| 26-27.03.09 | 19.30 | 4.00 | Tulo+poisto + rasvakanavienpuhdistus | 2 | 17 |
|  |  |  |  | Yhteensä: | 36 |

Tulokanavanhaara ennen puhdistusta

Puhdistuksen jälkeen

Poistokanavanhaara ennen puhdistusta

Puhdistuksen jälkeen

Tulokanavanrunko puhdistuksen jälkeen

Poistokanavanrunko ennen puhdistusta

Puhdistuksen jälkeen

Jumppasalin poistokanava ennen puhdistusta

Puhdistuksen jälkeen

Rasvakanava puhdistuksen jälkeen

Huuva + suodattimet puhdistuksen jälkeen

Rasvakanavannousu puhdistuksen jälkeen

Tulokone puhdistuksen jälkeen

Poistokone puhdistuksen jälkeen

Lto puhdistuksen jälkeen