J.Hakanen Ky

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Suitsikujan Päiväkoti. 25.11.- 4.12.2010.

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:	                                                  	Suitsikujan Päiväkoti

Kohteen osoite:	                      	Suitsikuja 2, 01200 Vantaa

Tilaaja:					Pertti Jäppinen

Tilaajan osoite:				Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

Tilaajan yhteystiedot:		               0400 414165

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			25.11.- 4.12.2010

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 7 | armaflex asennus |
| 4 | Pesu | 8 | Darcon asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| TIK 1.1, tuloilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,8 |
| PP 1.1, poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4 |
| huippuimurit, poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4 |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| Tuloilmapääte-elinten ÄE-villapinnat korvattiin Dacron-eristeellä. |  |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| Dacron | 2m2 |

Käytetyt työtunnit

| 1.Sakke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 25.11.2010 | aloitus päivä | 8 |
| 26.11.2010 | poisto | 9 |
| 29.11.2010 | poisto | 9 |
| 30.11.2010 | imurointi | 8 |
| 1.11.2010 | rasvan poisto | 6 |
| 2.11.2010 | tulo | 7 |
| 3.11.2010 | tulo | 7 |
| 4.11.2010 | huippuimurit loppu siivous | 8 |
|  | tavara haku&roskien vienti | 4 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 68 |

| 2.Sutas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 25.11.2010 | aloitus päivä | 8 |
| 26.11.2010 | poisto | 9 |
| 29.11.2010 | poisto | 9 |
| 30.11.2010 | imurointi | 8 |
| 1.11.2010 | rasvan poisto | 6 |
| 2.11.2010 | tulo | 7 |
| 3.11.2010 | tulo | 7 |
| 4.11.2010 | huippuimurit loppu siivous | 8 |
|  | Yhteensä | 62 |

| 3.phaithun |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 25.11.2010 | aloitus päivä | 8 |
| 26.11.2010 | poisto | 9 |
| 29.11.2010 | poisto | 9 |
| 30.11.2010 | imurointi | 8 |
| 1.11.2010 | rasvan poisto | 6 |
| 2.11.2010 | tulo | 7 |
| 3.11.2010 | tulo | 7 |
| 4.11.2010 | huippuimurit loppu siivous | 8 |
|  | Yhteensä | 62 |
|  | Tunnit yhteensä | 192h |

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| lämpöpatteri ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poistoilmakone ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| tuloilmarunkokanava puhdistettuna | tuloilmakanava puhdistettuna |