J.Hakanen Oy

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Tarhapuisto päiväkoti. 17.5.-20.5.2011.

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:					Tarhapuiston päiväkoti

Kohteen osoite:			Havukoskenkatu 7

01360 Vantaa

Tilaaja:					Vantaan kaupunki

Tilaajan osoite:				Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

Tilaajan edustaja:			Pertti Jäppinen

Edustajan yhteystiedot:		0400 414165

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			17.5.-20.5.2011

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| TK01, tulo/poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |
| Keittiö rasvankanava/tuloilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4 |
| PF02,PF03,PF04, poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 3,4 |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| P 160 | 1 |
| 400x200 | 1 |

Käytetyt työtunnit

| 1.Sakke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 17.5.2011 | poistoilmakanavat | 10 |
| 18.5.2011 | Poistoilmakanavat + keittiön poisto | 10 |
| 19.5.2011 | Koneimurointi + keittiön tulo | 11 |
| 20.5.2011 | tuloilmakanavat | 9 |
|  | roskien vienti | 2 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 44h |

| 3. Sitthiphong |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 17.5.2011 | poistoilmakanavat | 10 |
| 18.5.2011 | Poistoilmakanavat + keittiön poisto | 10 |
| 19.5.2011 | Koneimurointi + keittiön tulo | 11 |
| 20.5.2011 | tuloilmakanavat | 9 |
|  | Yhteensä | 40h |
|  | Tunnit yhteensä | 84h |

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| poistoilmaventtiili ennen puhdistusta | venttiili puhdistettuna |
| --- | --- |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | poistoilmakanava puhdistettuna |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | poistoilmakanava puhdistettuna |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | poistoilmakanava puhdistettuna |
| tuloilmakanava ennen puhdistusta | tuloilmakanava puhdistettuna |
| PF03 ennen puhdistusta | PF03 puhdistettuna |