J.Hakanen Oy

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Vantaankosken Paloasema. 23.5.-9.6.2011.

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:					Vantaankosken Paloasema

Kohteen osoite:			Martinkyläntie 3, Vantaa

Tilaaja:					Vantaan kaupunki

Tilaajan osoite:				Tuupakankuja 2, 01740 Vantaa

Tilaajan edustaja:			Jukka Järvelä

Edustajan yhteystiedot:		050 3121898

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68

01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			23.5. – 9.6.2011

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| TK1,TK2,TK3,TK4, Tulo/poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |
| Huippuimurit, 1PF2,1PF3,1PF4,1PF5,1PF6,1PF7,2PF2,4PF1, poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,3,4 |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| Rappukäytävän pieni poistoimuri ei pyöri. |  |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| P160 | 2 |
| Palopelti sulatket | 2 |
| Alipainestaja suodattimet | 1 |

Käytetyt työtunnit

| 1.Sakke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 23.5.2011 | Kellari poisto | 6 |
| 24.5.2011 | Kellari poisto | 8 |
| 25.5.2011 | 1krs poisto | 8 |
| 26.5.2011 | 1krs poisto | 8 |
| 27.5.2011 | 1krs poisto | 8 |
| 30.5.2011 | 1krs poisto | 8 |
| 31.5.2011 | 2krs poisto | 8 |
| 1.6.2011 | 2krs poisto | 8 |
| 2.6.2011 | Kone imurointi | 8 |
| 3.6.2011 | 1krs tulo | 8 |
| 6.6.2011 | 2krs tulo | 8 |
| 7.6.2011 | 1krs tulo | 8 |
| 8.6.2011 | 1krs tulo | 8 |
| 9.6.2011 | huippuimurit ym. | 7 |
|  | roskien vienti ym. | 3 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 114h |

| 2.Decha |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 23.5.2011 | Kellari poisto | 6 |
| 24.5.2011 | Kellari poisto | 8 |
| 25.5.2011 | 1krs poisto | 8 |
| 26.5.2011 | 1krs poisto | 8 |
| 27.5.2011 | 1krs poisto | 8 |
| 30.5.2011 | 1krs poisto | 8 |
| 31.5.2011 | 2krs poisto | 9 |
| 1.6.2011 | 2krs poisto | 9 |
| 2.6.2011 | Kone imurointi | 8 |
| 3.6.2011 | 1krs tulo | 8 |
| 6.6.2011 | 2krs tulo | 8 |
| 7.6.2011 | 1krs tulo | 8 |
| 8.6.2011 | 1krs tulo | 8 |
| 9.6.2011 | huippuimurit ym. | 8 |
|  | Yhteensä | 112h |

| 3.At |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 23.5.2011 | Kellari poisto | 6 |
| 24.5.2011 | Kellari poisto | 8 |
| 25.5.2011 | 1krs poisto | 8 |
| 26.5.2011 | 1krs poisto | 8 |
| 27.5.2011 | 1krs poisto | 8 |
| 30.5.2011 | 1krs poisto | 8 |
| 31.5.2011 | 2krs poisto | 9 |
| 1.6.2011 | 2krs poisto | 9 |
| 2.6.2011 | Kone imurointi | 8 |
| 3.6.2011 | 1krs tulo | 8 |
| 6.6.2011 | 2krs tulo | 8 |
| 7.6.2011 | 1krs tulo | 8 |
| 8.6.2011 | 1krs tulo | 8 |
| 9.6.2011 | huippuimurit ym. | 8 |
|  | Yhteensä | 112h |
|  | Tunnit yhteensä | 338h |

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| poistoilmaventtiili ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| kellari poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| 1krs. Poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| 1 krs. Poistoilmaventtiili ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| 2 krs. poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| 2 krs. Poisto ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| tuloilmalaatikko ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| kellari tuloilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| 1krs. Toimisto tuloilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| kellari sos.tila poistoilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| tuloilmakanava ennen puhdistusta | puhdistettuna |