J.Hakanen Oy

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

VIRPIKUJAN PÄIVÄKOTI

13.07 – 20.07.2011

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:				              	Virpikujan päiväkoti

Kohteen osoite:			Virpikuja 2, Vantaa

Tilaaja:					Vantaan kaupunki

Tilaajan osoite:				Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

Tilaajan edustaja:			Pertti Jäppinen

Edustajan yhteystiedot:		0400 414165

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68, 01300 Vantaa

040 5155037

Työ suoritettu ajalla:			13.7.-20.7.2011

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- |
| poistoilmakanava puhdistus / wc poistoilmakanava puhdistus / poistoilma rasva kanava puhdistus / huuva puhdistus / poisto runko puhdistus / pyysty puhdistus / poisto venttiili puhdistus | 1,3,4,5,6 |
| tuloilma kanava puhdistus / tuloilma runko puhdistus /tulo venttiili puhdistus / huippuimuri puhdistus / raistiilma kammio puhdistus |  |

| Huomiot. | kuva nro. |
| --- | --- |
| poistokanavassa paljon likaa ja rakennusjätettä |  |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Määrä |
| --- | --- |
| P160 | 4 |
| uudet poistoventtiilit KSO-160 | 3 |
| ilmastointi teippi | 1 |
| uudet suodattimet F7 592x592x500 | 1 |
| uudet suodattimet F5 287x592x500 | 1 |
| Huomiot! Puhdistus luukku asennus paikka on merkattu iv-kuvassa |  |

Käytetyt työtunnit

| 1.janthong |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 13.07.2011 | poisto ,wc, runko | 10 |
| 14.07.2011 | poisto,wc, rasva poisto ,runko | 10 |
| 15.07.2011 | poisto, wc , | 6 |
| 18.07.2011 | tulo ,runko | 10 |
| 19.07.2011 | tulo, kammio puhdistus ,runko | 10 |
| 20.07.2011 | tulo, kone puhdistus ,suodattimet vaid. | 11 |
|  | pöytäkirja | 2 |
|  | Yhteensä | 59h |

| 2. mek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 13.07.2011 | poisto ,wc, runko | 10 |
| 14.07.2011 | poisto,wc, rasva poisto ,runko | 10 |
| 15.07.2011 | poisto, wc , | 6 |
| 18.07.2011 | tulo ,runko | 10 |
| 19.07.2011 | tulo, kammio puhdistus ,runko | 10 |
| 20.07.2011 | tulo, kone puhdistus ,suodattimet vaid. | 11 |
|  | Yhteensä | 57h |

| 3. nuk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 13.07.2011 | poisto ,wc, runko | 10 |
| 14.07.2011 | poisto,wc, rasva poisto ,runko | 10 |
| 15.07.2011 | poisto, wc , | 6 |
| 18.07.2011 | tulo ,runko | 10 |
| 19.07.2011 | tulo, kammio puhdistus ,runko | 10 |
| 20.07.2011 | tulo, kone puhdistus ,suodattimet vaid. | 11 |
|  | Yhteensä | 57h |

Kaikki tunnit Yht:                                           173h

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |

| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| --- | --- |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |
| ennen puhdistusta | puhdistettuna |